|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offene Punkte klären | | | | | 2 | |
| 13.10.2014 | | 16 Uhr | | LeLa | | |
| Besprechungsleiter | SW | | | | | |
| Protokollführer | SW | | | | | |
| Teilnehmer | PD, MW, JNK, SW | | | | | |
| Qualitätskriterien | | | | | | |
| 10 | MW | | | | | |
| Diskussion | Brainstorming: Qualitätsziele, Kriterien | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Ausformulierung Qualitätsziele und Kriterien | | | MW | | | 16.10.14 |
|  | | |  | | |  |
| Risikoliste / Aufgaben für Marc | | | | | | |
| 10 | SW | | | | | |
| Diskussion | Brainstorming Risikoliste | | | | | |
| Marc: Formatvorlage für die Präsentationen, Qualitätstestdurchführung, | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | Stichpunkte notiert | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Ausformulierung Risiken | | | SW | | | 16.10.14 |
| PP Formatvorlage | | | MU | | | 16.10.14 |
| Spezifikation Server | | | | | | |
| 10 | PD | | | | | |
| Diskussion | Server muss bei Hr. Schulte beantragt werden - OS, Speicherplatz, etc. festlegen | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | Spezifikationen können noch nicht festgelegt werden da z. B. die Anforderungen von | | | | | |
| JBoss nicht bekannt sind | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Über Ressourcenverbrauch: Jboss bzw Serverapplikation | | | Alle | | | 16.10.14 |
|  | | |  | | |  |