|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wochenbesprechung Softwareprojekt | | | | | 7 | |
| 11.17.2014 | | 16 Uhr | | CF0110 | | |
| Besprechungsleiter | SW | | | | | |
| Protokollführer | SW | | | | | |
| Teilnehmer | JNK, MW, PD, SW | | | | | |
| Probleme mit Teammitglied MU | | | | | | |
| - | Alle | | | | | |
| Diskussion | Unzureichende Arbeitseinstellung sowie Engagement | | | | | |
| Unentschuldigtes Fernbleiben der Projektgruppentreffen | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | Mail an Mark zur Klarstellung samt Aufgaben zur nächster Woche. | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Mail 🡪 DONE | | | SW | | | 17.11. |
|  | | |  | | |  |
| Serverinstallation | | | | | | |
| [Zugestandene Redezeit] | MW | | | | | |
| Diskussion | Installation DB | | | | | |
| SQL Skript zur DB-Erstellung | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Installation DB | | | MW | | | 20.11. |
| SQL-Skript zur DB Erstellung | | | SW | | | 20.11. |
| Klassenmodell | | | | | | |
| [Zugestandene Redezeit] | PD | | | | | |
| Diskussion | Verwaltungsklassen fehlen noch im Klassenmodell | | | | | |
| Absprache wegen den Aktivitätsdiagrammen im EA bzgl. Verwaltungsklassen | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Verwaltungsklassen im Klassenmodel hinzufügen | | | PD | | | 24.11. |
|  | | |  | | |  |