|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wochenbesprechung | | | | | 10 | |
| 08.12.2014 | | 16 Uhr | | CF0110 | | |
| Besprechungsleiter | SW | | | | | |
| Protokollführer | SW | | | | | |
| Teilnehmer | PD, MW, JNK, MU (15min Verspätung) | | | | | |
| Dialoge | | | | | | |
| 10 | JNK | | | | | |
| Diskussion | Dialoge soweit in EA eingepflegt | | | | | |
| Dialog für das Hauptmenü fehlt zur Vervollständigung noch | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Dialog für das Menü in EA hinzufügen | | | MU | | | 11.12. |
|  | | |  | | |  |
| DB | | | | | | |
| 10 | MW/SW/PD | | | | | |
| Diskussion | DB soweit erstellt, muss noch gefüllt werden. Dazu hat MW schon alle Informationen | | | | | |
| Zusammengefasst 🡪 daraus SQL-Inserts erstellen | | | | | | |
| PD: für dozenten\_zeitpraeferenzen ID als „auto\_increment“ ändern | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | Siehe Aufgaben | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Inserts erstellen für DB | | | MU | | | 11.12. |
| DB mit auto\_increment ID ändern mit Trigger | | | MW | | | 11.12. |
| Port für Oracle und http von Herrn Schulte freischalten lassen | | | SW | | | 11.12. |
| Algorithmus | | | | | | |
| 10 | PD | | | | | |
| Diskussion | Aktueller Stand : Implementierung Urplanerstellungsalgorithmus fertig, aber noch nicht | | | | | |
| Getestet, wegen der fehlenden DB-Sachen | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |