|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektmeeting | | | | | 15 | |
| 14.01.2015 | | 13 Uhr | | LeLa | | |
| Besprechungsleiter | SW | | | | | |
| Protokollführer | SW | | | | | |
| Teilnehmer | PD, MW, MU, JNK | | | | | |
| Abschlusspräsentation | | | | | | |
| 20 | SW | | | | | |
| Diskussion | Damit alle restliche Arbeiten erledigt werden können, hatte PD die Idee die Abschluss- | | | | | |
| präsentation komplett an MU zu delegieren. Damit hätte dieser auch noch ein größeres Arbeitspaket erhält, | | | | | | |
| da er bisher noch nicht so viele Aufgabe übernommen hat. | | | | | | |
| Schlussfolgerungen | UM erstellt und hält die Abschlusspräsentation | | | | | |
| Diese wird am 28.01. 14 Uhr in einem Testlauf von alle angeschaut und bewertet/verbessert | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Abschlusspräsentation erstellen | | | MU | | | 28.01.15 |
| Mail an Herrn Dallmöller zur Information | | | SW | | | 14.01.15 |
| Dokumentation | | | | | | |
| 20 | SW | | | | | |
| Diskussion | Dokument zur Optimierung 🡪 SW | | | | | |
| Dokument zur Aufgabestellung und Möglichkeiten 🡪MW | | | | | | |
| Fertigstellen der DV Konzepts 🡪 JNK | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Dokumentationserstellung (siehe Diskussion) | | | MW/JNK/SW | | | 28.01.15 |
|  | | |  | | |  |
| Technische Implementierung | | | | | | |
| 10 | PD | | | | | |
| Diskussion | Nach der Urplanerstellung muss noch der Seitenreload implementiert werden | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Schlussfolgerungen |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Aufgaben | | | Zuständige Person | | | Termin |
| Seitenrealod Urplanerstellung realisieren | | | PD | | | 28.01.15 |
| JBOSS-Server auf Server installieren zur Portierung der Applikation | | | MW/SW | | | 28.01.15 |