## Slide 1: Softwareprojekt
Stundenplan

## Slide 2: Überblick
Aufgabe:
Automatische Generierung eines
Stundenplans unter der
Berücksichtigung von zeitlichen
Präferenzen der Dozenten.

## Slide 3: Qualitätsmanagement (Qualitätsziele)
Nr. | Qualitätsziele | Beschreibung
1 | Fachliche Korrektheit | Das Programm muss einen korrekten Stundenplan für die Studiengänge erzeugen. Alle Module müssen dem richtigen Studiengang zugeordnet und Doppelung bei Modulen, Dozenten und Räumen vermieden werden.
2 | Benutzerfreundlichkeit | Die Benutzeroberfläche muss dem Nutzer alle Eingabemöglichkeiten bereitstellen, um eine erfolgreiche Stundenplangenerierung zu ermöglichen.
3 | Effizienz | Der Zugriff auf die Datenbank muss so effizient wie möglich gestaltet werden.
4 | Robustheit | Falsche Eingaben müssen abgefangen werden.
5 | Übersichtlichkeit | Die Dokumentation sowie die Verwaltung des Quellcodes der Software müssen übersichtlich gestaltet werden.

## Slide 4: Qualitätsmanagement (Qualitätsmaßnahmen)
Analytische Maßnahmen
Bezeichnung | Definition
Prüfung von Dokumenten | Dokumentation und Programm werden kontrolliert.
Prüfung der Software | Test der Software gemäß ihrer Spezifikation anhand von Testfällen.
Prüfung des Vorgehens | Test der Programmstruktur. Alle Anweisungen und Verzweigungen des Programms werden einmal ausgeführt.

## Slide 5: Qualitätsmanagement (Qualitätsmaßnahmen)
Konstruktive Maßnahmen
Bezeichnung | Definition
Kontrollfunktion | Der Nutzer hat nach der Erstellung des Stundenplans die Möglichkeit, die Eingabe zu kontrollieren.
Überprüfung | Die Funktion wird in Hinblick auf die Qualitätskriterien überprüft.
Zuweisung von Verantwortlichen | Zuweisung von Aufgaben an die einzelnen Projektmitglieder.
Schulung einer Versionsverwaltungs-software | Schulung der Verwaltungssoftware GitHub durch Philip Dauwe.
Definition von Meilensteinen | Definition einzelner Meilensteine für das Projekt.
Definition von Risiken | Definition von Risiken inkl. Maßnahmen für das Projekt.

## Slide 6: Qualitätsmanagement (Testfall 1)
Bezeichnung | Prüfung des Datenbankzugriffs auf die Stammdaten
Beschreibung | Der Datenbankzugriff auf die Stammdaten wird geprüft und auf Korrektheit kontrolliert.
Durchführung | Erstellen des Stundenplans im Dialog. Vergleich der Angaben im Dialog mit den Stammdaten in der Datenbank.
Soll-Ergebnis | Die Stammdaten aus der Datenbank wurden korrekt übernommen.
Ist-Ergebnis | “

## Slide 7: Qualitätsmanagement (Testfall 2)
Bezeichnung | Kontrolle der Eingabe der Zeitpräferenzen.
Beschreibung | Zeitpräferenzen werden aus dem Dialog „Zeiterfassung“ korrekt in der Datenbank gespeichert.
Durchführung | Für einen Dozenten werden Zeitpräferenzen angegeben. Ergebniskontrolle in der Datenbank.
Soll-Ergebnis | Die Zeitpräferenzen wurden in der Datenbank gespeichert.
Ist-Ergebnis | “

## Slide 8: Qualitätsmanagement (Testfall 3)
Bezeichnung | Wird der generierte Stundenplan korrekt gespeichert.
Beschreibung | Wird der neu generierte Stundenplan ordnungsgemäß in der Datenbank gespeichert?
Durchführung | Abspeicherung des Stundenplans im Dialog „Stundenplan erstellen“. Ergebniskontrolle des Speichervorgangs in der Datenbank .
Soll-Ergebnis | Der Stundenplan wurde in der Datenbank korrekt übernommen.
Ist-Ergebnis | “

## Slide 9: Qualitätsmanagement (Testfall 4)
Bezeichnung | Kontrolle der verbauten Wunschzeiten.
Beschreibung | Werden alle Wunschzeiten respektiert und möglichst verwendet?
Durchführung | Erstellen des Stundenplans im Dialog. Vergleich der Zeiten mit den Wunschzeiten.
Soll-Ergebnis | Die Wunschzeiten der Dozenten wurden nach Möglichkeit im Stundenplan übernommen.
Ist-Ergebnis | “

## Slide 10: Qualitätsmanagement (Testfall 5)
Bezeichnung | Zulässiger Stundenplan
Beschreibung | Ist der generierte Stundenplan zulässig (Alle Module/keine Zweifachbelegungen/....)
Durchführung | Erstellen des Stundenplans im Dialog. Prüfung der Modul-/Zeitverteilung.
Soll-Ergebnis | Im Stundenplan bestehen keine Modul- oder Zeitüberschneidungen.
Ist-Ergebnis | “

## Slide 11
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!