## Slide 1: Softwareprojekt
Stundenplan

## Slide 2: Projektteam
Qualitätsbeauftragter
Markus Wulftange
Fachlicher Chefdesigner
Jan-Nicklas Klaassen
Technischer Chefdesigner
Philip Dauwe
GUI/Tester
Marc Ufferfilge
Projektleiter
Sven Winkler

## Slide 3: Kick-off Meeting
Schulung zum Umgang mit Github
Rollen- verteilung
Teamplan
Potentielle Risiken besprochen

## Slide 4: Risikoliste
Beschreibung: Terminrisiko / mangelnde Planung
Quelle: schlechte / unzureichende Planung
Kritikalität: hoch Eigentümer: SW
Maßnahme(n): Pufferzeiten einplanen, Alle Projektmitglieder in den Planungsprozess einbeziehen

## Slide 5: Risikoliste
Beschreibung: Versionsrisiko Programmierung
Quelle: ältere Versionsstände werden überschrieben/gelöscht
Kritikalität: hoch Eigentümer: alle Projektmitglieder
Maßnahme(n): Einsatz des „Tools“ Github inkl. Anwenderschulung

## Slide 6: Risikoliste
Beschreibung: Bereitstellung externer Ressourcen
Quelle: Probleme bei der Bereitstellung (terminlich/technisch)
Kritikalität: hoch Eigentümer: alle/Herr Schulte
Maßnahme(n): frühestmögliche Festlegung der benötigten
Ressourcen und direkte Beauftragung bei
Herrn Schulte

## Slide 7: Risikoliste
Beschreibung: mangelnde Kommunikation
Quelle: alle Projektmitglieder
Kritikalität: niedrig Eigentümer: alle Projektmitglieder
Maßnahme(n): durch „Tool“ Github teils automatisiert,
regelmäßige Gruppentreffen samt Protokollierung

## Slide 8: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
  Kick-Off Meeting
  Projektplanung
  Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 9: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
  QM-Plan
  Abnahmekriterien / Testdurchführung ausfüllen
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 10: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
  Aufgabe analysieren
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 11: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
  Modelle erstellen
  Use Cases definieren
  Application Functions definieren
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 12: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
  GUI-Entwürfe
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 13: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
  Datenhaltung
  Anwendungskern
  GUI
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 14: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme
  Test der Anwendung
  Anpassungen / Fehlerbehebung
  Interne Abnahme

## Slide 15: Termin- und Meilensteinplanung
Meilensteine
Projektplanung
QM-Plan
Spezifikation
  Modelle
  Use Cases definieren
  Application Functions definieren
Implementierung
  Datenhaltung
  Anwendungskern
  GUI
Interne Abnahme

## Slide 16: Termin- und Meilensteinplanung

## Slide 17: Fachlicher Überblick - Geschäftsanwendungsfälle

## Slide 18: Fachlicher Überblick - Anforderungen

## Slide 19: Überblick technische Architektur

## Slide 20: Überblick technische Architektur
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!